## Slide 1
Travaux réalisés (depuis la précédente RSA) | Travaux à faire (jusqu’à la prochaine RSA)
Avancée dans la biblio sur le principe du codage en réseau de tenseurs et sur les algorithmes quantiques classiques Début de prise en main du code de réseaux quantiques | Implémenter des algo de passage de circuits quantiques aux réseaux de tenseurs Implémenter des algo de contraction de réseau de tenseur sans chercher à optimiser l’ordre pour l’instant Approfondir nos connaissances sur le principe des tenseurs et les contractions, sur les différentes sorties possibles des algo et sur les calculs de cout de contraction
Alertes et points d’attention | Décisions à prendre
Ne pas rester sur des connaissances de surface, ne présenter que des notions vraiment comprises Faire nous même  coder et donner des exemples concrets Ne pas se disperser sur des notions trop complexes Maitriser en profondeur un petit périmètre | Séparation des taches pour avancer plus vite Structure de données à choisir pour la suite du projet
Date | Nom du Projet | Description | Membres de l’équipe | Avancement | Météo | Tendance
01/04/2025 | Informatique quantique | Implémentation d’algorithme de simulation quantique avec des réseaux de tenseurs | Aurore BELLESSA Titouan MOINE Gaétan LECHOUX Mathias PHILIPPE Reda HAMAMA Yassir BOUARBI Maroua EL FATHI | 5% |  |